ПРИВІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30.09.2020				м. Привілля		       № 19

Про стан підготовки об’єктів

соціально-побутового призначення і

житлового фонду до опалювального

сезону 2020-2021р.р.

Заслухавши інформацію секретаря міської ради «Про стан підготовки об’єктів соціально-побутового призначення і житлового фонду до опалювального сезону 2020-2021р.р.», виконком Привільської міської ради відмічає, що колективи комунальних підприємств міста провели роботу з підготовки об’єктів соціально-побутового призначення і житлового фонду до опалювального сезону 2020-2021р.р.

Працівниками КСП «Лисичанськтепломережа» виконані роботи щодо чистки котлів, проведена ревізія запірної арматури, ремонт насосного і газового обладнання.

Працівниками ЛКП ЖЕКом № 6 з початку року виконано ремонт м’якої покрівлі у об’ємі 490 м2 (50%), шиферної покрівлі у об’ємі 688 м2 (73%), ремонт під’їздів -  на 44%,  прочищено димовентканалів 89 од. або 71%, відремонтовано і замінено 210 п/м мереж водопостачання, 150 п/м мереж водовідведення.

У амбулаторії № 5 Центра ПМЦД № 1 виконано монтаж та установку водогрійного опалювального котла, проведена ревізія запірної арматури та  електрощитової. Частково замінена шиферна покрівля будинку амбулаторії – 16 м2. Встановлено новий насос для опалювальної системи.

Учбові заклади готові до опалювального періоду 2020-2021р.р.

Керуючись статтею 30, пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію секретаря міської ради Лілії Богданової «Про стан підготовки об’єктів соціально-побутового призначення і житлового фонду до опалювального сезону 2020-2021р.р.» прийняти до відома.

2. Рекомендувати керівництву ЛКП ЖЕК № 6 (Д. Працюк):

2.1.Завершити заплановані об’єми робіт до початку опалювального сезону;

Строк: до 31.10.2020р.

2.2. Заготовити необхідний інвентар, інструменти, сипучі та інші протиожеледні матеріали для роботи взимку.

3.  Рекомендувати директору ВП  шахта ім.Г.Г.Капустіна:

3.1. Вжити невідкладних заходів щодо усуненню недоліків в питанні готовності до опалювального сезону 2020-2021р.р.  я/с «Калінушка».

4.  Рекомендувати керівникам підприємств, які надають комунальні послуги, активно проводити роз’яснювальну роботу з боржниками щодо сплати та реструктуризації боргів за комунальні послуги.

5. Директору ЛКСП «Лисичанськводоканал»:

5.1.Включити до планів робіт на 2020-2021р.р. закриття водопровідно-каналізаційних люків.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Максима

Буренка.

Міський голова						Максим  ГУРА